**Proceso (Mejorado)**  
**Descripción del proceso**

No se realizaron cambios de suma importancia al proceso de la tercera entrega, solo se cambiaron las actividades y lo roles para estas, así como los resultados.

Tamaño del Sprint: 1 semana con el fin de verificar el desarrollo de la página web con los requisitos priorizados.

Planeación:

● Reunión de Sprint Planning:

○ Participantes: Todo el equipo (David, Saulo, Falcon, Rubén).

○ Actividades:

■ Realizar el prototipo final y de alta fidelidad para la tercera entrega.

■ Realizar las pruebas necesarias para la verificación de funcionalidades de la página web.

■ Asignar responsabilidades a cada miembro del equipo.

■ Definir los apartados de la rúbrica, así como la información que esta ha de llevar.

● Herramientas: Programas de HTML, word, excel o cualquier otro método de documentación.

Actividades:

● Desarrollar la página web.

● Realización de pruebas establecidas para la página web.

● Creación de la presentación para la exposición del producto.

● Documentación de las pruebas.

Responsables:

● David: Documentación de las pruebas.

● Saulo: Desarrollo de la página web

● Falcón: Priorización de requisitos

● Rubén: Descripción de los apartados de la rúbrica.

● Scrum Master: David

● Desarrolladores: Rubén, Saulo, Falcón.

Resultados:

● La finalización del último prototipo.

● Finalización del proyecto.

● Documentación del proyecto.

**Gestión del proceso**

* **Reuniones cada 7 días:**

**○ Duración: 30 minutos.**

* **Reuniones de revisión de sprint:**

**○ Frecuencia: Al final de cada sprint.**

**○ Actividades:**

**■ Demostrar las funcionalidades completadas.**

**■ Revisar el desarrollo de la página.**

**■ Obtener feedback de los miembros del equipo.**

**■ Herramientas: Física o online (Whatsapp)**

**Métrica de contribución individual**

Se realizaron cambios para poder adaptar la métrica a la tercera entrega y se puede dividir el trabajo para que se equitativo y justo, de igual modo para que no perjudique con actividades externas a la materia. La métrica quedo de la siguiente forma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miembro | Tarea | Puntos | Contribución en % |
| David | Documentación y realización de pruebas. | 3 | 21% |
| Saulo | Desarrollo de la página web. | 5 | 35% |
| Falcón | Definición de los requisitos a priorizar. | 3 | 21% |
| Rubén | Documentación y descripción de los apartados de la rúbrica. | 4 | 23% |
| Total |  |  | 100% |